СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛОПРИВАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.07.2017 г.  №50

с. Малая Приваловка

Об утверждении Программы комплексного

развития социальной инфраструктуры

Малоприваловского сельского поселения

Верхнехавского  муниципального района

Воронежской области на 2017-2027 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и на основании Устава Малоприваловского сельского поселения Совет народных депутатов Малоприваловского сельского поселения

Р Е Ш И Л:

1.Утвердить  Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2017 -  2027 годы  согласно приложению.

2. Настоящее решение и приложение к нему обнародовать путем вывешивания текста решения и приложений к нему на информационном стенде администрации Малоприваловского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в установленном  порядке.

Глава Малоприваловского

сельского поселения                                                                      Л. Г. Гостева

Приложение 1

к  решению СНД

Малоприваловского сельского поселения

от 28.07.2017г. № 50

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района

Воронежской области

на 2017 -  2027 годы

Паспорт

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

на 2017 -  20287годы

| Наименование программы | долгосрочная целевая программа "Развитие социальной инфраструктуры Малоприваловского сельского поселения "(2017-2027 годы)"(далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы | Решение Совета народных депутатов Малоприваловского сельского поселении от 28.07.2017г. № 50"Развитие социальной инфраструктуры Малоприваловского сельского поселения"(2017-2027годы)" |
| Заказчик программы | Администрация Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области Адрес:396100 Воронежская область, Верхнехавский район, село Малая Приваловка, улица Ленина, дом 41 |
| Основной разработчик программы | Администрация Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области Адрес:396100 Воронежская область, Верхнехавский район, село Малая Приваловка, улица Ленина, дом 41 |
| Цель и задачи программы | Цель: Обеспечение развития социальной инфраструктуры Малоприваловского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни - развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Малоприваловском сельском поселении - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений; - развитие системы образования и культуры, за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, сельских домов культуры. оптимизация территориальной организации учреждений медицинского обслуживания. - улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, -жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; повышение уровня здоровья населения - создание условий для занятий спортом; -организация централизованной системы водоснабжения и канализации- развитие транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2017-2027 годы, в 2 этапа |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Потребность в финансировании программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2027 годов составляет 3082,0 тыс. Руб., в том числе по годам: 2017 год - 278,0 тыс. рублей; 2018 год - 278,0 тыс. рублей; 2019 год - 278,0 тыс.рублей; 2010 год - 278,0 тыс.рублей; 2021 год - 278,0 тыс.рублей 2022-2027 годы - 1692,0 тыс.рублей Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Малоприваловского сельского поселения. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение уровня жизни и закрепление населения"квалифицированными трудовыми ресурсами. Создание условий для занятия спортом жителям. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Малоприваловского  сельсовет образован  в 1965 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12.01.1965г.

Законом Воронежской области от 27.12.2004 года № 92- ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Верхнехавского района» Малоприваловский сельсовет наделен статусом сельского поселения.

Малоприваловское сельское поселение расположено в западной части Верхнехавского муниципального района в 17 км от районного центра с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Малая Приваловка. На севере- востоке территория поселения граничит с Большеприваловским  сельским поселением, на севере, северо- западе и западе — с Рамонским муниципальным районом, на юге и юго-западе — с Парижскокоммунским сельским поселением, на востоке и юго-востоке со Спасовским сельским поселением.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 553 человека. На территории поселения расположены семь населенных пункта: с.Малая Приваловка, п. Никольское, п. Желдаевка, п. Енино, п. Лукичевка, п.Владимировка и х. Эртель общее число домохозяйств 365 единиц.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 1.01.2017 г. – 23132 тыс. га, из них 0,666 тыс. га в муниципальной собственности, 0,222 тыс. га в собственности физических лиц.

В состав территории Малоприваловского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- с. Малая Приваловка;

- п. Никольское;

- п. Желдаевка;

- п. Енино;

- п. Лукичевка;

- п. Владимировка;

- х. Эртель

553 населения

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество, однако качество этого жилья остается низким, большая часть  жилого фонда не обеспечена канализацией и другими благоустройствами., устаревшей базой для занятий спортом, неудовлетворительными социально-экономическими условиями проживания, за последние несколько лет отмечается рост миграционного оттока населения

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Малоприваловского сельского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток  квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка  долгосрочной целевой программы "Развитие социальной инфраструктуры Малоприваловского сельского поселения (2017-2027 годы)", требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы

Цель программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры  Малоприваловского сельского поселения  для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

-развитие социальной инфраструктуры Малоприваловского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения;

-повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием;

-привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта   данных учреждений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации.

Программа реализуется в период 2017-2027 годы в 2 этапа.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Малоприваловского сельского поселения.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2027 годов составляет 1390,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год -   278,0 тыс. рублей;

2018 год -    278,0 тыс.рублей;

2019 год -    278,0 тыс.рублей;

2020 год -   278,0 тыс.рублей

2021 год -    278,0 тыс.рублей

2022-2027 годы - 1692,0 тыс.рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Раздел 4. Механизм реализации программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет  заказчик.

заказчик:

осуществляет контроль поступления средств налога на прибыль КГН;

в установленном порядке подготавливает сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период;

осуществляет ведение сводной отчетности и подготовку доклада о реализации программы; несет ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их реализацию.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности программы

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут:

- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;

- создание условий для занятий спортом;

-повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием;

- развитие транспортной инфраструктуры.

Раздел 6. Перечень мероприятий программы

| 6.1 Первый этап 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Потребность в финансовых ресурсах, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Проектирование и ремонт автодорог | 2017-2021 | 1035,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 |  |
| 2. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2017 -2021 | 270,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |  |
| 3. | Ремонт скважин. Реконструкция и строительство водопроводной сети и организация централизованной системы канализации | 2017 -2021 | 45,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
| 5. | Культура | 2017 -2021 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 6. | Физическая культура и спорт | 2017 -2021 | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 7 | Итого по программе |  | 1390,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 |  |

©

| 6.2. Второй этап 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Потребность в финансовых ресурсах, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Проектирование и ремонт автодорог | 2022-2027 | 1242,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 |  |
| 2. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2022 -2027 | 330,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| 3. | Ремонт скважин. Реконструкция и строительство водопроводной сети и организация централизованной системы канализации | 2022 -2027 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 5. | Культура | 2022 -2027 | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 6. | Физическая культура и спорт | 2022 -2027 | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 7 | Итого по программе |  | 1692,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 |  |